Radar de licitaciones que lee el pliego

Manual de trabajo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Miguel Martín-Caro |
| Fecha del documento | 24 de septiembre de 2026 |
| Estado del proyecto | Fase 0 (entorno y cuentas) sin iniciar |
| Versión de la especificación | 1.0, de 19 de septiembre de 2026 |
| Fuente de verdad | Los ficheros .md del repositorio: CLAUDE.md, docs/SPEC.md, docs/ROADMAP.md, docs/ENTORNO.md, docs/DATOS.md y docs/DECISIONES.md |
| Repositorio | radar_licitaciones (privado hasta la Fase 8) |

Este documento reúne en un solo sitio lo que está repartido en los cinco documentos del repositorio. Es una foto fechada: si algo difiere del repositorio, manda el repositorio.

Las cifras marcadas como verificadas se comprobaron el 19 de septiembre de 2026 contra la fuente real. Las cifras de coste son estimaciones y están marcadas como tales; no hay resultados medidos hasta la Fase 5.

Índice

1. El proyecto en una página	4

1.1 Qué hace	4

1.2 La tesis	4

1.3 A quién sustituye	4

1.4 Estado a 24-09-2026	4

2. Evidencia verificada (19-09-2026)	4

2.1 Qué trae una página del feed	4

2.2 Estados de los expedientes en esa página	5

2.3 Entorno de la máquina	5

2.4 Hallazgo: el certificado de la Plataforma	5

2.5 Versiones y tipo de cambio	5

3. Alcance, límites y fuera de alcance	6

3.1 Qué entra y qué no en la versión 1	6

3.2 Límites conocidos	6

3.3 Fuera de alcance	6

4. Arquitectura	6

4.1 Componentes	6

4.2 Flujo diario	7

4.3 El grafo del agente	7

4.4 Reparto de trabajo	7

5. Métricas y protocolo de medición	8

5.1 Las ocho métricas	8

5.2 Criterios de éxito, fijados antes de medir	8

5.3 Separación entre desarrollo y test	8

5.4 Protocolos	9

6. Datos y trazabilidad	9

6.1 Principios	9

6.2 Fuentes	9

6.3 Las cinco capas	9

6.4 Tablas principales	10

6.5 Identificadores	10

6.6 Recorrido inverso: del correo al byte	10

6.7 Recorrido directo: de una cifra a su origen	11

6.8 Datos personales	11

6.9 Qué se guarda dónde	11

6.10 Datos de ejemplo	11

7. Costes	11

7.1 Cómo se calcula	11

7.2 Estimación por modelo	12

7.3 Ejemplo con volúmenes hipotéticos	12

7.4 Controles de gasto	12

8. Matriz de fallos	14

9. Hoja de ruta	15

Fase 0 — Entorno, cuentas y repositorio	15

Fase 1 — Medir los datos reales (decisión de seguir o no)	15

Fase 2 — Ingesta con trazabilidad	16

Fase 3 — Verdad de referencia y baseline (el "antes")	16

Fase 4 — Agente v1	16

Fase 5 — Medición (el "después")	16

Fase 6 — Romperlo	17

Fase 7 — Interfaz	17

Fase 8 — Publicación	17

10. Entorno paso a paso	17

10.1 Cuentas y claves necesarias	17

10.2 Repositorio	18

10.3 Clave de Anthropic	18

10.4 Fichero .env	18

10.5 Docker: Postgres y n8n	18

10.6 n8n	18

10.7 Conectar Claude Code con n8n	19

10.8 Comprobación final de la Fase 0	19

10.9 Plugins de Claude Code que conviene arreglar	19

11. Decisiones técnicas	19

12. Reglas de trabajo	21

12.1 Al empezar cada sesión	21

12.2 Los siete innegociables, en versión operativa	21

12.3 Reglas técnicas	21

12.4 Git	21

13. Glosario	22

14. Fuentes	22

# 1. El proyecto en una página

## 1.1 Qué hace

Cada mañana, el sistema lee las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, descarta las que no encajan con el perfil de una empresa, abre el pliego administrativo de las candidatas, extrae los requisitos que deciden si esa empresa puede presentarse (solvencia económica, solvencia técnica, clasificación, plazos, lotes) y envía por correo una lista corta. Cada línea lleva la decisión, el motivo y la cita del pliego con su número de página.

## 1.2 La tesis

Las alertas de licitaciones deciden qué mirar por código CPV y palabras del título. Lo que dice si una empresa puede presentarse está en el pliego. Un agente que lee el pliego encuentra más contratos adecuados que el filtro CPV, con una lista diaria del mismo tamaño.

Cómo podría ser falsa, y publicarse igual:

- El filtro CPV recupera lo mismo o más con una lista igual de corta: leer el pliego no aporta.

- El feed estructurado ya trae la solvencia con cifras en la mayoría de los casos: el pliego sobra.

- El agente descarta por solvencia contratos que la empresa acabó ganando: no es fiable.

## 1.3 A quién sustituye

|  | Proceso |
| --- | --- |
| Hoy | La persona que decide si una pyme o consultora se presenta revisa cada mañana las licitaciones nuevas (alertas por CPV de la propia Plataforma o de un servicio de pago), abre las que parecen encajar, busca en el pliego la solvencia exigida y los plazos, y decide. |
| Con el radar | Recibe a las 07:00 un correo con una lista corta. Cada licitación trae decisión, motivo y cita del pliego con página. Solo abre las que le interesan. |

## 1.4 Estado a 24-09-2026

| Hecho | Pendiente |
| --- | --- |
| Tesis, alcance, métricas y criterios de éxito escritos y congelados (SPEC 1.0). Hoja de ruta de 9 fases. Modelo de datos y trazabilidad diseñados. 20 decisiones técnicas registradas. Verificación de la fuente de datos y del entorno (capítulo 2). | Fase 0: cuentas, claves, Docker, n8n y diagnóstico. Todo el código. Todas las mediciones. |

# 2. Evidencia verificada (19-09-2026)

Todo lo de este capítulo se comprobó contra la fuente real, no se dio por supuesto.

## 2.1 Qué trae una página del feed

Descarga de una página del feed en vivo, con 284 expedientes y unos 7,8 MB:

| Dato | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Expedientes con bloque de solvencia en el feed | 239 (84 %) | El feed casi siempre dice algo sobre solvencia |
| De esos, los que incluyen cifras (€, "veces") | 42 (18 %) | Pero casi nunca dice cuánto |
| De esos, los que remiten al pliego | 128 (54 %) | "Ver apartado G del cuadro resumen del PCAP" |
| Expedientes con enlace al pliego administrativo | 274 (96 %) | Hay material que leer |
| Expedientes con adjudicatario identificado | 110 (39 %) | Son los que están en estado ADJ o RES: la verdad de referencia |
| Expedientes con lotes | 46 (16 %) | El detalle de lotes complica la evaluación |
| Expedientes con CPV 72 o 48 (TI) | 12 (4 %) | El sector elegido es una porción pequeña del total |

Advertencia: es una sola página del feed, no una muestra representativa. La Fase 1 la sustituye por una medición sobre al menos 2.000 expedientes. Mientras tanto, sirve para saber que la tesis tiene base y que el dato de referencia existe.

## 2.2 Estados de los expedientes en esa página

| Estado | Significado | Expedientes |
| --- | --- | --- |
| PUB | Publicada | 86 |
| EV | En evaluación | 81 |
| RES | Resuelta | 68 |
| ADJ | Adjudicada | 47 |
| PRE | Previa (anuncio previo) | 2 |

## 2.3 Entorno de la máquina

| Herramienta | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| Git | 2.52.0 | OK. Identidad global con el correo de la universidad: usar el correo noreply en este repo |
| Python | 3.12.8 (python) y 3.14.0 (py) | Se fija 3.12 con uv |
| uv | 0.9.30 | OK |
| Docker Desktop | 29.3.1, WSL2, 8 CPU, 16 GB | OK, en marcha |
| Node / npm | 24.14.0 / 11.9.0 | OK, necesario para el conector MCP de n8n |
| GitHub CLI | 2.88.1 | OK, sesión iniciada como MiguelUFV |
| Microsoft Word | 16.0 | Disponible (se usa para revisar este manual) |
| Clave de Anthropic | — | Falta: es el primer paso de la Fase 0 |

## 2.4 Hallazgo: el certificado de la Plataforma

El servidor contrataciondelsectorpublico.gob.es presenta una cadena de la FNMT ("AC RAIZ FNMT-RCM SERVIDORES SEGUROS"). El Python de esta máquina falla al verificarla con su configuración por defecto:

ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]

certificate verify failed: self-signed certificate in certificate chain

Con certifi (el almacén que usa httpx) o con truststore (el almacén de Windows) la conexión se verifica sin problema. Node, que es lo que usa n8n, tampoco falla.

Consecuencia para el proyecto: se usa httpx con certifi y queda prohibido verify=False, que sería un agujero de seguridad disfrazado de arreglo. El caso está en la matriz de fallos con su mensaje.

## 2.5 Versiones y tipo de cambio

| Componente | Versión comprobada |
| --- | --- |
| LangGraph | 1.2.11 |
| LangChain / langchain-anthropic | 1.4.2 / 1.7.2 |
| SDK anthropic (Python) | 1.7.0 |
| langgraph-checkpoint-postgres | 3.1.2 |
| FastAPI / httpx / pypdf | 0.141.1 / 0.28.1 / 6.19.0 |
| n8n / n8n-mcp | 2.39.8 / 2.87.0 |
| Tipo de cambio USD→EUR (BCE, 18-09-2026) | 0,8726 |

# 3. Alcance, límites y fuera de alcance

## 3.1 Qué entra y qué no en la versión 1

| Dentro | Fuera (v1) |
| --- | --- |
| Licitaciones de perfiles alojados en PLACSP (sindicación 643), sin contratos menores | Plataformas autonómicas agregadas (sindicación 1044), que no traen la solvencia en el feed |
| Contratos de servicios y suministros | Obras y concesiones |
| Perfiles de empresa de servicios TI y consultoría | Otros sectores |
| Solvencia económica y técnica, clasificación, plazo e importe | Criterios de adjudicación y probabilidad de ganar |
| Castellano | Pliegos en catalán, euskera o gallego (se marcan como "revisar") |

## 3.2 Límites conocidos

Van al README en la Fase 8. Un límite conocido es una decisión; uno oculto es una sorpresa.

- Cobertura: solo perfiles alojados en PLACSP. Varias comunidades autónomas publican en su propia plataforma y en la v1 no se ven.

- Ganar no es presentarse: la verdad de referencia son contratos ganados. No sabemos a qué más se presentó la empresa, así que la precisión solo se estima con una muestra manual.

- Sesgo de selección: las empresas de test se eligen por haber ganado contratos TI, lo que favorece al filtro CPV. Si el agente gana, gana en desventaja.

- Solvencia con medios externos y UTE: la ley permite acreditar solvencia con otras empresas. No se modela, y los contratos ganados en UTE se excluyen de esa métrica.

- Perfil declarativo: el radar sabe de la empresa lo que dice su perfil. Si el perfil está mal, la decisión también.

- Tiempo: un único revisor. Es una medición real, pero no generalizable.

- No evalúa la probabilidad de ganar ni los criterios de adjudicación.

- Ejecución local: si el PC está apagado no hay correo ese día; la ingesta lo recupera al siguiente.

## 3.3 Fuera de alcance

Presentar ofertas, leer sobres, predecir precios de adjudicación, entrenar modelos propios, multiusuario y aplicación web con login.

# 4. Arquitectura

## 4.1 Componentes

| Componente | Tecnología | Responsabilidad | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| Orquestador | n8n 2.39.8 en Docker | Disparar a las 07:00, llamar a la API, reintentar, avisar de errores, enviar el correo, recoger la respuesta del usuario | 127.0.0.1:5678 |
| Servicio del agente | Python 3.12, FastAPI, LangGraph | Ingesta, parseo, grafo del agente, reglas de decisión, evaluación | 127.0.0.1:8000 |
| Base de datos | PostgreSQL 17 | Capas de datos, checkpoints del grafo y estado de n8n (bases separadas) | 127.0.0.1:5432 |
| Modelo | API de Anthropic (SDK oficial) | Triaje y extracción de requisitos con cita | — |

Los puertos se abren solo en 127.0.0.1: nada queda expuesto a la red de casa.

## 4.2 Flujo diario

- n8n dispara a las 07:00 (hora de Madrid) y genera un identificador de ejecución.

- Llama a /ingesta. El servicio descarga las páginas del feed desde el último punto procesado, siguiendo los enlaces "next", y guarda cada fichero con su huella sha256.

- Parsea las entradas a las capas de datos y descarga los pliegos de las licitaciones nuevas.

- Llama a /analisis. El grafo procesa cada licitación nueva contra el perfil de la empresa.

- El servicio compone el informe del día, con el coste real de la ejecución.

- n8n envía el correo y cierra la ejecución.

- Si algo falla, el workflow de errores manda un aviso en castellano con lo que ha pasado.

## 4.3 El grafo del agente

Cada rama existe porque el mundo real la impone, no para adornar el diagrama.

| Nodo | Qué hace | Ramas |
| --- | --- | --- |
| Triaje | Juzga con título, objeto, CPV, importe y órgano si la licitación encaja con el perfil. Modelo barato | No encaja: descartada con motivo. Encaja o duda: sigue |
| Documento | Descarga el pliego administrativo (PCAP) | Falla tras reintentos: "revisar a mano, pliego no disponible" |
| Texto | Extrae el texto del PDF | Sin capa de texto: las páginas seleccionadas van al modelo como PDF |
| Localizar | Busca por palabras clave las secciones de solvencia, clasificación y plazos | No las encuentra: busca en anexos y cuadro resumen; si tampoco, "revisar" |
| Extraer | Devuelve {valor, cita literal, página} con esquema estricto | — |
| Verificar | Comprueba en Python que la cita aparece en el texto de esa página | No aparece: un reintento; a la segunda, "revisar" |
| Evaluar | Aplica las reglas deterministas del perfil frente a los requisitos | Apta / No apta con motivo / Revisar |
| Presupuesto | Vigila el gasto del día | Agotado: el resto queda "pendiente por presupuesto" |

## 4.4 Reparto de trabajo

| Pieza | De qué se ocupa | Por qué ahí |
| --- | --- | --- |
| n8n | Calendario, llamadas con reintentos, workflow de errores, correo, respuesta del usuario | Es trabajo de integración y se ve en un lienzo que entiende alguien no técnico |
| LangGraph | Estado tipado del análisis, ramas, reintentos con condición, checkpoint por nodo | En n8n ese grafo sería una maraña de nodos IF sin tests |
| Python puro | Parseo CODICE, reglas de decisión, verificación de citas, métricas | Es lo que tiene que estar probado con pytest |

Por qué no basta con uno solo: con n8n a secas, el grafo del agente no se puede probar ni versionar de forma seria; con LangGraph a secas, habría que reescribir el calendario, las integraciones, los reintentos y el correo, que es justo lo que n8n ya resuelve.

# 5. Métricas y protocolo de medición

## 5.1 Las ocho métricas

| ID | Métrica | Definición | Verdad de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Recall a igual volumen (principal) | Porcentaje de contratos ganados por la empresa que aparecen en la lista corta, con la lista del agente recortada al mismo tamaño diario medio que la del filtro CPV | NIF del adjudicatario publicado en el feed |
| M2 | Volumen de la lista | Licitaciones por día en la lista corta, agente frente a filtro CPV | Conteo |
| M3 | Exclusiones erróneas por solvencia | Porcentaje de contratos ganados que el agente marcó "no apta". Si la empresa ganó, cumplía la solvencia: cada caso es un error demostrado | Adjudicación y cifra de negocio pública |
| M4 | Exactitud de extracción | Importe y plazo extraídos del pliego frente a los campos estructurados del feed | Campos del propio feed |
| M5 | Citas verificadas | Porcentaje de extracciones cuya cita aparece literal en la página indicada | Texto de la página |
| M6 | Precisión | Porcentaje de la lista corta que una persona considera adecuada | Etiquetado manual a ciegas |
| M7 | Tiempo de revisión | Minutos para decidir un día completo, a mano y con el radar | Cronómetro |
| M8 | Coste | Euros por licitación triada, por pliego leído y por día | Uso real de tokens por tarifa y tipo de cambio |

## 5.2 Criterios de éxito, fijados antes de medir

- Tesis sostenida: la diferencia de M1 (agente menos filtro CPV) es positiva y su intervalo de confianza al 95 %, calculado por bootstrap pareado por contrato, excluye el cero.

- Tesis refutada: la diferencia es negativa y su intervalo excluye el cero.

- No concluyente: cualquier otro caso. Se publica como tal.

- Fiabilidad mínima: M3 menor o igual al 5 % y M5 mayor o igual al 98 %. Si no se cumple, el agente no está listo para uso real aunque M1 sea bueno.

- Coste: el objetivo diario se fija al cerrar la Fase 1, con el volumen ya medido. El límite duro inicial es 2,00 € al día.

## 5.3 Separación entre desarrollo y test

Dos empresas se usan para ajustar prompts y reglas. De tres a cinco empresas más no se tocan hasta la Fase 5. Sin esa separación, el resultado mediría lo bien que se ajustó el sistema a sus propios datos.

## 5.4 Protocolos

| Métrica | Protocolo |
| --- | --- |
| M6, precisión | Se mezclan casos marcados por el agente, por el filtro CPV y por los dos. La herramienta oculta el origen. Se etiqueta sin saber de dónde viene cada uno y se declara el número de casos. |
| M7, tiempo | Tres días reales. Primero la revisión a mano con cronómetro, después la revisión con el radar. Un solo revisor, declarado como límite. |
| M1, intervalo | Bootstrap pareado por contrato, 10.000 remuestreos, semilla fija guardada. |
| Todas | Cada resultado queda en la tabla eval_resultados con el identificador de ejecución, el commit de git y el comando que lo generó. |

# 6. Datos y trazabilidad

Objetivo: que cualquier línea del correo diario, y cualquier cifra del README, se pueda seguir hasta el byte descargado del que sale, y en sentido contrario.

## 6.1 Principios

- Lo descargado no se toca. Cada fichero se guarda tal cual, con su sha256, y nunca se sobrescribe.

- Todo registro derivado apunta a su origen.

- Ninguna afirmación sin evidencia: cita literal, documento y página, comprobadas automáticamente.

- Cada ejecución queda sellada: commit, hash de configuración, hash del perfil, modelos y versiones de prompts y reglas.

- Medir no vuelve a gastar: las respuestas del modelo se guardan íntegras y las métricas se recalculan desde la base de datos.

## 6.2 Fuentes

| Fuente | Qué aporta | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Sindicación PLACSP 643 (perfiles alojados, sin menores) | Licitaciones, lotes, CPV, importes, plazos, enlaces a pliegos, solvencia en texto y adjudicatarios | Público, sin clave. Atom con CODICE; páginas enlazadas con "next" |
| Ficheros zip históricos de PLACSP | Histórico desde 2012 | URL por confirmar en la Fase 1; plan B, paginar el feed hacia atrás |
| Pliegos (PCAP, PPT, anexos) | Los requisitos reales | Enlaces del propio feed; PDF con o sin capa de texto, a veces zip o firmados |
| Tipo de cambio USD a EUR | Convertir el coste a euros | api.frankfurter.app, que publica los tipos del BCE |
| Perfiles de empresa | Qué hace la empresa y su solvencia | Escritos a mano desde la web pública, con URL y fecha de consulta |
| Etiquetas y cronometrajes | M6 y M7 | Generados por el revisor, a ciegas |

## 6.3 Las cinco capas

| Capa | Contenido | Regla |
| --- | --- | --- |
| L0 Raw | Ficheros tal como se descargaron | Inmutable, identificado por sha256 |
| L1 Staging | Cada entrada del feed con su XML íntegro | Lo que no parsea va a cuarentena, no se pierde |
| L2 Núcleo | Licitaciones, lotes, documentos, páginas y adjudicaciones | Cada actualización crea una versión nueva |
| L3 Análisis | Ejecuciones, perfiles, llamadas al modelo, extracciones y decisiones | Toda decisión apunta a sus extracciones y a su ejecución |
| L4 Evaluación | Verdad de referencia, etiquetas, cronometrajes y resultados | Cada resultado lleva comando y commit |

## 6.4 Tablas principales

| Tabla | Campos clave | Apunta a |
| --- | --- | --- |
| raw_ficheros | tipo, url, ruta_local, sha256, bytes, http_status, descargado_en | ejecucion_id |
| stg_entradas | entry_id, entry_updated, posicion, xml íntegro, estado_parseo | raw_fichero_id |
| licitaciones | entry_id + entry_updated (clave única, da la idempotencia), expediente, órgano, objeto, cpv, importes, plazo, estado, solvencia_feed_texto | stg_entrada_id |
| lotes | numero, objeto, importe, cpv | licitacion_id |
| documentos | tipo (PCAP, PPT, anexo), url, estado_descarga, formato, paginas, con_capa_texto | licitacion_id, raw_fichero_id |
| paginas | numero, texto, metodo (texto u ocr_modelo) | documento_id, llm_llamada_id |
| adjudicaciones | lote, adjudicatario (NIF o hash), nombre, es_pyme, es_ute, importe, fecha | licitacion_id, stg_entrada_id |
| ejecuciones | run_id, tipo, n8n_execution_id, git_commit, config_sha256, modelos, presupuesto, estado | perfil_id |
| perfiles | alias, texto, sha256, fuentes, cifra_negocio, rol (desarrollo o test), congelado_en | — |
| llm_llamadas | nodo, modelo, prompt_version, request_id, tokens (entrada, salida, caché), coste_usd, coste_eur, stop_reason, respuesta íntegra | run_id, licitacion_id |
| extracciones | campo, valor, unidad, cita_literal, pagina, cita_verificada | documento_id, llm_llamada_id |
| decisiones | puntuacion_triaje, resultado, motivo, reglas_version, ruta_grafo | run_id, licitacion_id, perfil_id, extracciones |
| eval_resultados | metrica, valor, intervalo, n, git_commit, comando | run_id |

## 6.5 Identificadores

| Objeto | Identificador | Por qué es estable |
| --- | --- | --- |
| Licitación | Identificador de la entrada Atom más su fecha de actualización como versión | Lo asigna la Plataforma y no cambia |
| Fichero descargado | sha256 del contenido | Si cambia un byte, es otro fichero |
| Ejecución | run_id (UUID); n8n guarda además su propio identificador | Enlaza los dos sistemas |
| Llamada al modelo | Identificador propio y request_id de Anthropic | Permite cuadrar el coste con la consola de Anthropic |
| Perfil | sha256 del texto congelado | Demuestra que no se tocó después de congelarlo |

## 6.6 Recorrido inverso: del correo al byte

Ejemplo de línea del correo: "Ayuntamiento de X · Mantenimiento de aplicaciones · No apta: exige un volumen anual de negocios de 1.200.000 € o más (PCAP, página 14); tu perfil declara 800.000 €."

| Paso | Tabla | Qué se obtiene |
| --- | --- | --- |
| 1 | decisiones | Resultado, motivo, versión de las reglas y extracciones usadas |
| 2 | extracciones | 1.200.000 €, cita literal, documento, página 14, cita verificada |
| 3 | paginas | Texto de la página 14 contra el que se verificó la cita |
| 4 | documentos y raw_ficheros | URL del PCAP, sha256, fecha y hora de descarga |
| 5 | licitaciones, stg_entradas y raw_ficheros | La entrada exacta del feed y la página Atom de la que salió |
| 6 | llm_llamadas | Modelo, versión del prompt, tokens, coste en euros y respuesta íntegra |
| 7 | ejecuciones | Commit de git, ejecución de n8n y presupuesto |

uv run python -m radar.traza --decision <id>   # imprime la cadena completa

## 6.7 Recorrido directo: de una cifra a su origen

Cifra del README → fila de eval_resultados (con ejecución, commit y comando) → decisiones de esa ejecución → verdad de referencia → adjudicaciones → entrada del feed.

## 6.8 Datos personales

- Contactos de los órganos de contratación (nombre, correo, teléfono): el parser no los guarda.

- Adjudicatarios que son personas físicas: su NIF es un DNI. Se guarda como hash con sal y el nombre no aparece en ninguna salida pública.

- Empresas del estudio: en todo lo público son Empresa A a Empresa E. La correspondencia vive fuera de git.

## 6.9 Qué se guarda dónde

| Qué | Dónde | ¿En git? |
| --- | --- | --- |
| Código, migraciones SQL, prompts, reglas, workflows de n8n | Repositorio | Sí |
| Manifiesto de ficheros descargados (url, sha256, bytes, fecha) | data/manifiestos/ | Sí: permite volver a descargar y detectar cambios |
| Hash de los perfiles congelados | perfiles_congelados.csv | Sí |
| Ficheros raw, textos de perfiles, correspondencia de empresas | data/ | No |
| Base de datos | Volumen de Docker y copia al cerrar cada fase | No |
| Credenciales | .env y almacén cifrado de n8n | Nunca |

## 6.10 Datos de ejemplo

- tests/fixtures/ contiene entradas y pliegos reales, que son públicos. No son inventados.

- Los casos de rotura (PDF truncado, XML roto) se fabrican a partir de ficheros reales y se nombran roto_*.

- ejemplos/ lleva plantillas con la cabecera "DATOS DE EJEMPLO — no usar en producción".

- Un test falla si el paquete radar/ contiene esa cabecera o lee de ejemplos/.

# 7. Costes

## 7.1 Cómo se calcula

coste_usd = entrada × precio_entrada + salida × precio_salida + lectura_de_caché × precio_lectura + escritura_de_caché × precio_escritura, por 0,5 si se usa la Batch API. Los precios están en una tabla versionada con fecha. coste_eur = coste_usd × tipo de cambio del día, guardado con su respuesta original. Cada euro se descompone en tokens, tarifa y tipo de cambio.

## 7.2 Estimación por modelo

Precios oficiales a 24-06-2026, en dólares por millón de tokens, entrada y salida: Opus 5, 5 y 25; Sonnet 5, 2 y 10; Haiku 4.5, 1 y 5. Lectura de caché al 10 % de la entrada. Tipo de cambio 0,8726.

| Concepto | Opus 5 | Sonnet 5 | Haiku 4.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Triaje, € por 100 licitaciones (400 tokens nuevos, 2.000 en caché, 150 de salida; 200 más de razonamiento en Opus y Sonnet) | 1,03 | 0,41 | 0,12 |
| Extracción, € por pliego con texto (8 páginas, unos 5.600 tokens, 2.500 en caché, 1.000 de salida y 1.500 de razonamiento) | 0,080 | 0,032 | 0,009 |
| Recargo por pliego escaneado (8 páginas como imagen, unos 16.000 tokens más) | +0,07 | +0,03 | +0,01 |

Son estimaciones, no mediciones. La Fase 1 las sustituye contando tokens reales con count_tokens, que no cuesta dinero.

## 7.3 Ejemplo con volúmenes hipotéticos

Suponiendo 300 licitaciones al día en el universo y 10 pliegos leídos, y una evaluación histórica de 20.000 licitaciones y 1.000 pliegos con Batch API:

| Combinación | € al día | Evaluación histórica |
| --- | --- | --- |
| Opus 5 en todo | 3,89 | unos 143 € |
| Haiku 4.5 en triaje y Opus 5 en extracción | 1,15 | unos 52 € |
| Sonnet 5 en todo | 1,55 | unos 57 € |

La elección del modelo de triaje no se decide por intuición: es el experimento de la Fase 4, sobre las empresas de desarrollo, comparando M1 y coste. Para extracción se usa Opus 5, porque un error ahí descarta un contrato que la empresa podía ganar y el coste por pliego es bajo en términos absolutos.

## 7.4 Controles de gasto

| Control | Dónde |
| --- | --- |
| Crédito de prepago sin recarga automática | Consola de Anthropic |
| Límite de gasto mensual por espacio de trabajo | Consola de Anthropic |
| Presupuesto diario en euros; al agotarse, el resto queda pendiente | PRESUPUESTO_DIARIO_EUR en .env, aplicado por radar/llm.py |
| Presupuesto de la evaluación histórica | PRESUPUESTO_EVALUACION_EUR en .env |
| Triaje barato antes de leer el pliego | Diseño del grafo |
| Solo las páginas relevantes van al modelo | Nodo de localización de secciones |
| Batch API para la evaluación histórica | 50 % menos |

Riesgo de la estimación: si el prefijo fijo no llega al mínimo que el modelo necesita para guardar caché (entre 512 y 4.096 tokens según el modelo), no hay ahorro por caché y el triaje sube. Se comprueba en la Fase 1 leyendo los tokens de lectura de caché que devuelve la API.

# 8. Matriz de fallos

Cada fila tiene un test en tests/test_fallos.py y un mensaje pensado para alguien no técnico. Nunca se muestra una traza al usuario: la traza va al log.

| Caso | Cómo se provoca en el test | Comportamiento esperado | Mensaje (borrador) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin red | Transporte que lanza error de conexión | No se pierde nada; el cursor no avanza | No hay conexión a internet. El informe de hoy no se ha generado; se reintentará en la próxima ejecución. |
| Plataforma caída o lenta | Respuestas 5xx, tiempo agotado, conexión cortada | Tres reintentos con espera creciente; después, aviso | La Plataforma de Contratación no responde desde las HH:MM. Hoy no hay datos nuevos. |
| Certificado no verificable | Contexto TLS sin la raíz de la FNMT | Se detiene; nunca se desactiva la verificación | No se ha podido verificar la identidad del servidor de la Plataforma. Revisa la instalación de certificados. |
| Falta la clave de API | .env sin ANTHROPIC_API_KEY | Diagnóstico al arrancar; no se ejecuta nada | Falta la clave de Anthropic en el fichero .env. |
| Clave inválida o sin saldo | Respuesta 401 o 403 | Se detiene y avisa | La clave de Anthropic no es válida o la cuenta no tiene saldo. |
| Límite de uso o saturación | Respuestas 429 o 529 | Reintentos del SDK; si persiste, queda pendiente | N licitaciones quedan pendientes por saturación del servicio; se analizarán mañana. |
| Presupuesto agotado | Presupuesto de prueba de 0,01 € | No hay más lecturas a fondo | Se ha alcanzado el presupuesto diario (2,00 €). N licitaciones quedan pendientes. |
| PDF corrupto o que no es PDF | Fichero truncado; página HTML de error | Esa licitación pasa a revisar; el resto sigue | El pliego de <expediente> no se ha podido leer (fichero dañado). |
| PDF escaneado | PDF sin capa de texto | Rama de lectura por imagen sobre las páginas seleccionadas | Sin mensaje: es un camino normal y queda registrado. |
| Pliego en zip o firmado | Fixture real | Extraer si se puede; si no, revisar | El pliego viene en un formato que el radar no abre (<formato>). |
| Base de datos caída | Contenedor parado | Comprobación de salud en rojo; n8n avisa | La base de datos no está disponible. No se ha ejecutado nada. |
| XML del feed malformado | Fixture con entrada rota | La entrada va a cuarentena; el resto sigue | En el informe: una entrada del feed no se pudo leer y queda registrada. |
| Doble ejecución el mismo día | Llamar dos veces a /ingesta | Idempotente: no hay duplicados | Sin mensaje. |
| El modelo rechaza la petición | Respuesta con motivo de parada "refusal" | Esa licitación pasa a revisar | No se ha podido analizar <expediente> automáticamente. |
| PC apagado a las 07:00 | Saltar un día | La siguiente ejecución recupera desde el último cursor | En el informe: incluye licitaciones desde el <fecha>. |

# 9. Hoja de ruta

Una sesión son unas dos o tres horas de trabajo con Claude Code. Total estimado: de 14 a 18 sesiones. Ninguna fase empieza sin que la anterior cumpla su condición de salida.

| Fase | Objetivo | Sesiones |
| --- | --- | --- |
| 0 | Entorno, cuentas y repositorio | 1 |
| 1 | Medir los datos reales (decisión de seguir o no) | 1 a 2 |
| 2 | Ingesta con trazabilidad | 2 |
| 3 | Verdad de referencia y baseline | 1 a 2 |
| 4 | Agente v1 | 3 |
| 5 | Medición | 2 |
| 6 | Romperlo | 1 a 2 |
| 7 | Interfaz | 1 a 2 |
| 8 | Publicación | 1 |

Lo más arriesgado va primero: la Fase 1 decide si el proyecto sigue tal como está planteado, antes de construir nada.

## Fase 0 — Entorno, cuentas y repositorio

Duración estimada: 1 sesión. Tú: cuentas y claves. Claude: compose, pyproject, CI y diagnóstico.

- Repositorio privado en GitHub con el correo noreply.

- Clave de Anthropic en un espacio propio y con límite mensual.

- Fichero .env completo a partir de .env.example.

- docker compose up: Postgres y n8n en marcha.

- n8n: propietario, clave de API y credencial de correo.

- Claude Code conectado a n8n por MCP.

- Script de diagnóstico que comprueba red, certificados, clave, base de datos y n8n.

- Comprobaciones automáticas (ruff y pytest) en verde.

Condición para pasar de fase: El diagnóstico sale en verde y, con la clave quitada, muestra el mensaje en castellano en vez de una traza.

## Fase 1 — Medir los datos reales (decisión de seguir o no)

Duración estimada: 1 a 2 sesiones. Tú: revisar el informe y decidir. Claude: los scripts y el informe.

- Volumen diario real de expedientes nuevos, en total y en el universo de servicios y suministros.

- Porcentaje de expedientes adjudicados con NIF del ganador.

- Porcentaje con solvencia en el feed, con cifras y remitiendo al pliego, sobre 2.000 expedientes o más.

- Cien pliegos al azar: cuántos se descargan, cuántos tienen capa de texto, cuántas páginas y en qué formatos.

- Porcentaje de pliegos donde la sección de solvencia se localiza por palabras clave.

- Confirmar la URL de los ficheros históricos.

- Tokens reales de 20 pliegos con count_tokens y coste estimado.

- Espacio en disco necesario.

Condición para pasar de fase: Se sigue si: el 80 % o más de los adjudicados trae NIF, el 70 % o más de los pliegos se lee, y en el 50 % o más la solvencia con cifras no está en el feed. Si falla lo tercero, la tesis se reformula y se mide igual.

## Fase 2 — Ingesta con trazabilidad

Duración estimada: 2 sesiones. Claude: todo. Tú: revisar el workflow en n8n.

- Esquema de la base de datos por capas.

- Descarga del feed con cursor, siguiendo los enlaces "next".

- Capa raw con sha256, sin sobrescribir nunca.

- Parser CODICE hasta las tablas del núcleo.

- Tratamiento de las entradas anuladas, cerradas o archivadas.

- Descarga de pliegos con reintentos.

- API con /salud e /ingesta.

- Workflows de n8n: diario y de errores.

Condición para pasar de fase: Dos ejecuciones seguidas del mismo día no crean duplicados, y cualquier fila se remonta a su fichero raw.

## Fase 3 — Verdad de referencia y baseline (el "antes")

Duración estimada: 1 a 2 sesiones. Tú: escribir los perfiles (es tu juicio, y así no los contamino). Claude: el resto.

- Escribir y guardar la regla de selección de empresas ANTES de aplicarla.

- Carga histórica del primer semestre de 2025 con sus adjudicaciones posteriores.

- Dos empresas de desarrollo y de tres a cinco de test, por sorteo con semilla fija.

- Perfiles escritos desde la web de cada empresa, sin mirar sus contratos, y congelados con hash.

- Cifra de negocio pública de cada empresa, con su fuente.

- Filtro CPV de referencia, derivado del perfil con un procedimiento escrito.

- Medir M1 y M2 del filtro CPV.

Condición para pasar de fase: Baseline medido, y perfiles y reglas congelados en git antes de escribir una línea del agente.

## Fase 4 — Agente v1

Duración estimada: 3 sesiones. Claude: todo. Tú: decidir el modelo con la tabla de resultados delante.

- radar/llm.py como única puerta al modelo, con registro de uso, coste y presupuesto.

- Los ocho nodos del grafo.

- Checkpoint en Postgres.

- Reglas de decisión versionadas y probadas.

- Experimento del modelo de triaje: Opus 5 con esfuerzo bajo frente a Haiku 4.5.

- Ajuste de prompts solo con las empresas de desarrollo.

Condición para pasar de fase: El grafo recorre todas sus ramas con fixtures reales y las citas verificadas llegan al 98 %.

## Fase 5 — Medición (el "después")

Duración estimada: 2 sesiones. Tú: etiquetar y cronometrar. Claude: el resto.

- Ejecución sobre el periodo de test con Batch API y presupuesto fijado de antemano.

- M1 a M5 y M8 automáticas, con intervalos de confianza.

- M6: etiquetado a ciegas de una mezcla.

- M7: tres días cronometrados.

- Un comando regenera el informe sin volver a llamar a la API.

- Informe que dice sostenida, refutada o no concluyente.

Condición para pasar de fase: Otra persona clona el repositorio, restaura los datos y obtiene las mismas cifras.

## Fase 6 — Romperlo

Duración estimada: 1 a 2 sesiones. Claude: todo. Tú: leer los mensajes y decir cuáles no se entienden.

- Un test por cada fila de la matriz de fallos.

- Revisión de cada mensaje: ¿lo entiende alguien no técnico?

- Demostrar que cada test falla si se desactiva su arreglo.

Condición para pasar de fase: Los tests de fallos en verde y ningún camino que muestre una traza al usuario.

## Fase 7 — Interfaz

Duración estimada: 1 a 2 sesiones. Claude: todo. Tú: usarlo cinco días y anotar lo que sobra o falta.

- Correo diario: resumen del día y una línea por licitación.

- Ficha HTML por licitación con requisitos, decisión, cita, página y enlace al PDF.

- Diseño sobrio.

- Opcional: botones de "me presento" o "no" que alimentan la tabla de respuestas.

Condición para pasar de fase: Correo real recibido durante cinco días laborables seguidos.

## Fase 8 — Publicación

Duración estimada: 1 sesión. Tú: vídeo y publicación. Claude: README y revisión.

- README con qué hace, cifras medidas enlazadas a su origen, coste real y límites.

- Empresas anonimizadas en todo lo público.

- Revisión de secretos en el historial antes de abrir el repositorio.

- Licencia MIT y atribución de la fuente.

- Guion y grabación del vídeo de 60 segundos.

- Publicación en LinkedIn con el resultado, sea cual sea.

- Opcional: despliegue en un servidor para que funcione sin tu PC.

Condición para pasar de fase: Repositorio público con README, cifras y límites, y vídeo grabado.

# 10. Entorno paso a paso

## 10.1 Cuentas y claves necesarias

| Qué | Para qué | Coste | Dónde se guarda |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave de API de Anthropic | Triaje y extracción | Pago por uso, con límite | .env |
| GitHub | Repositorio y comprobaciones automáticas | Gratis | Ya configurado con gh |
| Propietario de n8n y su clave de API | Orquestación y conexión con Claude Code | Gratis, instalado en tu PC | n8n, .env y configuración local |
| Contraseña de aplicación de Gmail | Enviar el informe diario | Gratis | Credenciales cifradas de n8n |
| Contraseña de Postgres y clave de cifrado de n8n | Base de datos y credenciales | Generadas | .env y gestor de contraseñas |

No hace falta: clave de la Plataforma de Contratación (son datos abiertos), clave para el tipo de cambio, LangSmith, OpenAI, servicios de reconocimiento de texto, n8n Cloud ni Vercel.

## 10.2 Repositorio

El correo global de git es el de la universidad y aparecería en cada commit si el repositorio se hace público. Para este repositorio se usa el correo noreply de GitHub:

git init -b main

git config user.name "Miguel Martín-Caro"

git config user.email "198183446+MiguelUFV@users.noreply.github.com"

gh repo create radar_licitaciones --private --source . --remote origin

## 10.3 Clave de Anthropic

- Crear la cuenta en console.anthropic.com.

- Añadir crédito de prepago: 20 dólares para las fases 1 a 4. Sin recarga automática.

- Crear un espacio de trabajo llamado radar_licitaciones, para que el gasto quede separado.

- Fijar un límite de gasto mensual en ese espacio: 30 dólares.

- Crear la clave dentro de ese espacio y pegarla en .env. Nunca en el chat ni en un commit.

## 10.4 Fichero .env

Copy-Item .env.example .env

uv run python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"   # POSTGRES_PASSWORD

uv run python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"   # N8N_ENCRYPTION_KEY

La clave de cifrado de n8n va también a un gestor de contraseñas: si se pierde, n8n no puede descifrar las credenciales guardadas y hay que volver a crearlas.

## 10.5 Docker: Postgres y n8n

| Servicio | Imagen | Puerto | Para qué |
| --- | --- | --- | --- |
| postgres | postgres:17 | 127.0.0.1:5432 | Bases radar y n8n |
| n8n | n8n 2.39.8 (versión fijada) | 127.0.0.1:5678 | Orquestación |
| agente | Imagen propia (Fase 2) | 127.0.0.1:8000 | API y grafo |

docker compose up -d

docker compose ps    # los servicios deben aparecer como healthy

## 10.6 n8n

- Abrir localhost:5678 y crear el usuario propietario. Es local, no es una cuenta en la nube.

- Settings, n8n API, crear clave y copiarla a .env.

- Crear una cuenta de Gmail dedicada al radar, activar la verificación en dos pasos y generar una contraseña de aplicación.

- En n8n, credencial SMTP: smtp.gmail.com, puerto 465, SSL, usuario y contraseña de aplicación. Queda cifrada dentro de n8n, no en .env.

- La zona horaria se fija en Europe/Madrid para que las 07:00 sean las de España.

## 10.7 Conectar Claude Code con n8n

Permite que Claude cree, valide y ejecute workflows en tu n8n. Se ejecuta en Git Bash, porque en PowerShell 5.1 el doble guion puede perderse:

claude mcp add n8n-mcp -s local \

-e MCP_MODE=stdio -e LOG_LEVEL=error -e DISABLE_CONSOLE_OUTPUT=true \

-e N8N_API_URL=http://localhost:5678 -e N8N_API_KEY=TU_CLAVE \

-- cmd /c npx -y n8n-mcp@2.87.0

claude mcp list

- El ámbito local guarda la configuración en tu usuario, no en el repositorio, así que la clave no acaba en GitHub.

- En Windows nativo, los servidores lanzados con npx necesitan el prefijo cmd /c.

- Regla del proyecto: al final de cada sesión, los workflows se exportan a n8n/workflows/ y se versionan.

## 10.8 Comprobación final de la Fase 0

docker compose ps                     # postgres y n8n healthy

gh repo view --json name,visibility   # radar_licitaciones, PRIVATE

claude mcp list                       # n8n-mcp: connected

uv run python -m radar.diagnostico    # todo en verde

Prueba de rotura: comentar la clave en .env y volver a lanzar el diagnóstico. Tiene que decir en castellano qué falta, sin traza.

## 10.9 Plugins de Claude Code que conviene arreglar

| Plugin | Problema | Acción |
| --- | --- | --- |
| context-mode 1.0.111 | Le falta un módulo y su hook bloquea la consulta de webs | Ejecutar /ctx-upgrade o desactivarlo en este proyecto |
| Conector de GitHub | Cabecera de autorización mal formada | Opcional: se trabaja con gh |
| claude-mem | Conexión fallida | Opcional |

# 11. Decisiones técnicas

Cada decisión dice qué se descartó y cuándo hay que revisarla. Las nuevas se añaden con el siguiente número.

| ID | Decisión | Descartado | Motivo | Revisar si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Fuente: sindicación PLACSP 643 (perfiles alojados, sin menores) | Agregación autonómica en la v1, contratos menores, scraping, servicios de pago | Es la fuente oficial, abierta y sin clave. Trae el NIF del adjudicatario (la verdad de referencia) y la solvencia en texto. La agregada no trae solvencia | La Fase 1 muestra cobertura insuficiente |
| D02 | Sector TI y consultoría; universo de servicios y suministros | Todos los sectores; un único CPV | Hay muchas pymes adjudicatarias y se entiende sin explicación. El agente ve más allá del CPV del sector para poder demostrar que encuentra lo que el filtro pierde | El volumen diario hace inviable el coste del triaje |
| D03 | n8n instalado en el PC con Docker, versión fijada | n8n Cloud; npx n8n | Gratis, local, en la misma red que la API y la base de datos. La versión fijada evita que un cambio rompa algo sin aviso | Se despliegue en un servidor |
| D04 | LangGraph con checkpoint en Postgres | Cadena lineal; agente libre; Claude Agent SDK | El proceso tiene ramas conocidas que se expresan como grafo con estado tipado, y cada nodo se prueba por separado | El grafo acaba siendo lineal: entonces se dice |
| D05 | SDK oficial de Anthropic dentro de los nodos; LangChain solo si ahorra código | langchain-anthropic como cliente principal | El SDK da el uso exacto de tokens, el identificador de petición, la Batch API, la caché de prompts y la entrada de PDF | Un componente concreto de LangChain ahorre código de verdad |
| D06 | Opus 5 para extracción; el triaje se decide con un experimento | Fijar el modelo de triaje por intuición | Un error de extracción descarta un contrato que la empresa podía ganar. Para el triaje, decide el dato: Opus 5 con esfuerzo bajo frente a Haiku 4.5 | Al cerrar la Fase 1 y al cerrar el experimento de la Fase 4 |
| D07 | pypdf para el texto; los escaneados van al modelo como PDF | PyMuPDF (licencia AGPL, contaminaría la licencia del repositorio); Tesseract | pypdf basta para PDF con texto. Para los escaneados se recortan solo las páginas relevantes, así no se paga por el pliego entero como imagen | pypdf falle en más del 10 % de los PDF con texto |
| D08 | Salida estructurada con cita y página, verificada en Python | La función de citas de la API, que no se puede combinar con salida estructurada | Es la defensa principal contra cifras inventadas: si la cita no está en la página, no se usa | — |
| D09 | El modelo extrae; Python decide | Que el modelo decida apta o no apta | "1,5 veces el valor anual medio" es aritmética, no juicio. Las reglas son deterministas, versionadas y probadas | — |
| D10 | PostgreSQL 17, con bases separadas para el radar y para n8n | SQLite; DuckDB | n8n y la API escriben a la vez, y el checkpoint de LangGraph va sobre Postgres | — |
| D11 | FastAPI; n8n llama por HTTP | Nodos de código o de comandos en n8n | Frontera limpia y con tests: n8n no sabe cómo se decide, solo a qué endpoint llamar | — |
| D12 | httpx con certifi; prohibido desactivar la verificación | verify=False | La Plataforma usa la raíz de la FNMT y Python falla por defecto. Desactivar la verificación sería un agujero disfrazado de arreglo | — |
| D13 | Python 3.12 con uv, ruff y pytest; CI en GitHub | Python 3.14; pip y venv a mano | Ya está instalado y lo soportan todas las dependencias. uv fija las versiones con un fichero de bloqueo | — |
| D14 | Correo SMTP desde n8n con una cuenta de Gmail dedicada | Slack; Telegram | Es el canal real del usuario (un gerente de pyme), es gratis y n8n lo trae de serie | — |
| D15 | Observabilidad con tablas propias | LangSmith | Una cuenta menos y ningún dato fuera. Coste, trazas y decisiones quedan en Postgres | Depurar el grafo se vuelva lento en la Fase 4 |
| D16 | Evaluación histórica con Batch API | Llamadas normales | Cuesta un 50 % menos y no necesita respuesta inmediata | — |
| D17 | Planificación en docs/ dentro del repositorio | El directorio .planning de GSD | Una sola fuente de verdad, que viaja con el código y se lee en GitHub | Se quieran usar los comandos GSD: se importan estos documentos |
| D18 | Ejecución local; servidor opcional en la Fase 8 | Servidor desde el principio | Coste cero mientras se desarrolla y se mide. La ingesta con cursor recupera los días con el PC apagado | Se quiera enseñar funcionando sin depender del PC |
| D19 | Tipo de cambio del BCE, guardado por fecha | Un tipo fijo escrito a mano | Fuente pública y sin clave; cada euro calculado se remonta a su tipo de cambio | — |
| D20 | Repositorio privado hasta la Fase 8, correo noreply, licencia MIT | Público desde el principio | Se publica cuando haya cifras medidas y se haya revisado el historial. MIT es compatible con las dependencias elegidas | — |

# 12. Reglas de trabajo

Son las instrucciones que Claude Code lee al empezar cada sesión (CLAUDE.md del repositorio).

## 12.1 Al empezar cada sesión

- Leer la hoja de ruta e identificar la fase activa y su condición de salida.

- Trabajar solo en esa fase. Lo que pertenezca a otra se anota, no se hace.

- Al terminar: marcar lo completado y registrar las decisiones nuevas.

## 12.2 Los siete innegociables, en versión operativa

| Innegociable | Qué significa en el código |
| --- | --- |
| Medición real | Toda cifra publicada sale de un comando y queda en eval_resultados con ejecución y commit |
| Nada ficticio en el camino crítico | Datos de ejemplo solo en tests y en ejemplos, con cabecera. El paquete radar/ no contiene registros inventados ni respuestas simuladas |
| Se tiene que poder romper | Cada fallo de la matriz tiene test y mensaje en castellano. La traza va al log, nunca al usuario |
| Tests que fallen sin el arreglo | Primero el test en rojo, se demuestra que falla con el arreglo desactivado, luego el arreglo. El commit lo menciona |
| Límites escritos | Todo límite descubierto se añade a la especificación en el mismo commit |
| Interfaz sobria | Sin emojis, sin superlativos, sin plantillas genéricas |
| Coste controlado | Toda llamada pasa por radar/llm.py, que registra tokens y coste y respeta el presupuesto |

## 12.3 Reglas técnicas

- Español en código, comentarios, mensajes de error, commits y documentación.

- Python 3.12 con uv; formato y análisis con ruff; tests con pytest.

- Los tests no llaman a la API ni a la red: usan fixtures reales grabadas.

- HTTP con httpx y certificados de certifi.

- El modelo extrae; Python decide. Toda extracción lleva cita y página verificadas.

- Los prompts viven en radar/prompts/ con versión en el nombre: cambiar un prompt es crear una versión nueva.

- Los ficheros descargados son inmutables y se identifican por su sha256.

- Ningún dato personal de personas físicas en salidas públicas.

## 12.4 Git

- Una rama por fase.

- Commits pequeños, en castellano y en imperativo.

- Nunca se suben .env, data/ ni credenciales de n8n.

- Los workflows de n8n se exportan y se versionan.

# 13. Glosario

| Término | Qué es |
| --- | --- |
| PLACSP | Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se publican las licitaciones |
| Feed de sindicación | Fichero que la Plataforma publica y actualiza con las novedades, en páginas enlazadas entre sí |
| CODICE | El formato XML con el que la Plataforma describe cada licitación |
| CPV | Código europeo que clasifica el objeto del contrato. El 72 es servicios de TI y el 48, paquetes de software |
| PCAP | Pliego de cláusulas administrativas particulares: el documento donde está la solvencia exigida |
| PPT | Pliego de prescripciones técnicas: qué hay que hacer |
| Cuadro resumen | Tabla del principio del PCAP donde suelen estar los datos clave por apartados |
| Solvencia | Requisitos que hay que cumplir para poder presentarse: facturación mínima, trabajos similares, titulaciones |
| Clasificación empresarial | Certificación oficial que sustituye a la solvencia en algunos contratos |
| Lote | División de un contrato en partes a las que se puede optar por separado |
| Adjudicatario | La empresa que gana el contrato. Su NIF se publica: es la verdad de referencia del proyecto |
| Triaje | Primer filtro barato que decide qué licitaciones merecen que se lea su pliego |
| Token | Unidad en la que se mide y se cobra el texto que entra y sale del modelo |
| Caché de prompts | Descuento por reutilizar la parte fija de una petición |
| Batch API | Modo de envío por lotes, sin respuesta inmediata, que cuesta la mitad |
| Recall | De todo lo que había que encontrar, cuánto se encontró |
| Precisión | De lo que se propuso, cuánto era adecuado |
| Bootstrap | Técnica para calcular el margen de error remuestreando los datos disponibles |
| Idempotente | Que ejecutarlo dos veces deja el mismo resultado que ejecutarlo una |
| sha256 | Huella digital de un fichero: si cambia un byte, cambia la huella |
| Checkpoint | Copia del estado del agente tras cada paso, que permite reanudar y auditar |

# 14. Fuentes

- Licitaciones publicadas en la PLACSP, Ministerio de Hacienda: hacienda.gob.es, sección de datos abiertos.

- Formato de sindicación y reutilización de datos: contrataciondelsectorpublico.gob.es/datosabiertos/especificacion-sindicacion.pdf

- Resumen de los conjuntos de datos abiertos: contrataciondelsectorpublico.gob.es/datosabiertos/DGPE_PLACSP_ResumenDatosAbiertos.pdf

- Feed en vivo usado en la verificación: contrataciondelsectorpublico.gob.es/sindicacion/sindicacion_643/licitacionesPerfilesContratanteCompleto3.atom

- Tipos de cambio del BCE: api.frankfurter.app

- Trabajos previos que hay que revisar en la Fase 1 para situar la tesis: BquantFinance/licitaciones-espana y Dkalds/TenderFlow, ambos en GitHub.